Informe consolidado de pruebas — Módulo 9 (Configuración)

Resumen de resultados y entrega formal a Desarrollo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M09 — Configuración / Parámetros Generales (src/configuration/) |
| Alcance | RF-15 a RF-32 (18 requisitos) |
| Período de ejecución | 2026-09-03 a 2026-09-08 |
| Fecha de corte del informe | 2026-09-08 |
| Ambientes | Backend TEST (sigab-backendtest-…/api-sgpmp-test) · Frontend TEST (sigab-frontendtest-…) |
| Herramientas | Newman/Postman (API), Pytest (backend + seguridad OWASP), Cypress (frontend), k6 (rendimiento) |
| Casos ejecutados | 102 de 129 (79.1 %) |
| Equipo QA | Juan Pablo, Laura Lopez, Juan Manuel, Sebastian, Daniela Castillo, Juan Esteban |
| Umbral de aceptación | ≥ 85 % de casos aprobados |
| Fuente de datos | Panel QA (qa-dashboard/), evidencias en tests/Test_Testing/Test_Modulo9/ y testing/test_testing/Modulo9/ |

# 1. Resumen ejecutivo

| Indicador | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Total de casos | 129 | 100 % |
| Aprobados | 70 | 54.3 % |
| Rechazados | 32 | 24.8 % |
| Pendientes de ejecución | 27 | 20.9 % |

Veredicto del módulo: NO CONFORME — no cumple el umbral del 85 %.

Con 70 de 129 casos aprobados (54.3 %), el módulo está 30.7 puntos por debajo del umbral de aceptación. Incluso en el escenario optimista de que los 27 casos pendientes se aprueben en su totalidad, la cobertura llegaría al 75.2 % — aún por debajo del 85 %. El cierre del módulo exige corregir defectos y reejecutar, no solo completar la ejecución pendiente.

El resultado se explica por tres factores, en orden de impacto:

Ambiente de TEST desactualizado (sección 4) — ~16 rechazos son fallos «HTTP 500 / Error inesperado en base de datos» en la creación o edición de entidades de configuración, consistentes con la ausencia del fix del PR #146 en el despliegue evaluado. Ya resuelto en dev.

Ejecución incompleta — RF-23, RF-28 y RF-29 no tienen ningún caso ejecutado (18 casos); otros 9 casos sueltos quedaron pendientes.

Defectos funcionales y de seguridad confirmados (secciones 5.B y 5.C) — condición de carrera en RF-32, exposición de datos entre fincas (OWASP API1) en RF-22, falta de validación de charset y de rate-limit en RF-21, y funcionalidad de UI no disponible en RF-25/26/27.

# 2. Resultados por requisito

| RF | Título | Casos | Ap. | Re. | Pe. | % Ap. | ≥85% | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | Catálogo de especies productivas | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 % | No | No conforme — cluster HTTP 500 |
| RF-16 | Etapas, patologías y métricas por especie | 11 | 10 | 1 | 0 | 91 % | Sí | Aprobado con observaciones |
| RF-17 | Umbrales de monitoreo y niveles de alerta | 11 | 6 | 3 | 2 | 55 % | No | No conforme — HTTP 500 (fix en dev) + no ejecutados |
| RF-18 | Parámetros operativos del sistema | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 % | No | Condicionado — falta ejecución |
| RF-19 | Registro y gestión de datos de la finca | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 % | Sí | Aprobado |
| RF-20 | Gestión de infraestructura productiva | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 % | No | No conforme — cluster HTTP 500 |
| RF-21 | Registro de dispositivos IoT | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 % | Sí | Aprobado con observaciones (hallazgo OWASP) |
| RF-22 | Asociación de sensores a estructuras | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 % | No | No conforme — OWASP API1 + HTTP 500 |
| RF-23 | Configuración remota de dispositivos IoT | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 % | No | Sin ejecutar |
| RF-24 | Calibración de dispositivos IoT | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 % | No | Condicionado — falta ejecución |
| RF-25 | Adaptación de interfaz operativa | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 % | No | No conforme — funcionalidad UI no disponible |
| RF-26 | Personalización de identidad visual | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 % | No | No conforme — funcionalidad UI no disponible |
| RF-27 | Configuración visual del sistema (tema) | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 % | No | Condicionado — funcionalidad UI no disponible |
| RF-28 | Personalización del dashboard | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 % | No | Sin ejecutar |
| RF-29 | Configuración de idioma | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 % | No | Sin ejecutar |
| RF-30 | Plantillas de configuración | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 % | No | Aprobado con observaciones |
| RF-31 | Creación de plantilla de configuración | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 % | No | No conforme — validación y auditoría |
| RF-32 | Aplicación de plantilla de configuración | 9 | 6 | 3 | 0 | 67 % | No | No conforme — condición de carrera + HTTP 500 |

RFs que cumplen el umbral (≥85 %): RF-16, RF-19, RF-21. 3 de 18.

# 3. Cobertura y método

API backend: colecciones Postman con Newman (reporter htmlextra); 76 casos. Seguridad (OWASP API, ASVS) y lógica interna con Pytest (6). Rendimiento de catálogos con k6 (2).

Frontend: recorridos Cypress con veredicto en JSON propio / mochawesome / log de consola; 18 casos.

Casos agrupados: el plan de M09 consolida los casos originales en 129 grupos TC-M09-G01 … TC-M09-G129. Dos casos tienen veredicto declarado a mano en declarados_sin_evidencia.csv: TC-M09-G28 (Rechazado) y TC-M09-G79 (Aprobado).

Tipos de prueba: funcional, validación, valores límite, integridad, seguridad (OWASP API1/API4/API8, ASVS), rendimiento, resiliencia.

# 4. Hallazgo transversal — ambiente de TEST desactualizado

Impacto: ~16 casos rechazados (12 % del módulo).

El despliegue de TEST evaluado se basó en la rama qa/juan-esteban-m09, que divergió de dev antes del PR #146 y perdió la línea use_insertmanyvalues=False del create_engine() en src/shared/database.py. Sin ese guard, SQLAlchemy 2.0 usa el modo insertmanyvalues con casteo a ::VARCHAR, que rompe la inserción en columnas ENUM nativas de PostgreSQL (DatatypeMismatch). Como es una configuración global del motor, afecta a todo endpoint que haga inserción multi-fila con columnas enum/array — consistente con el patrón observado: HTTP 500 ERROR_INTERNO en la creación y edición de especies (RF-15), umbrales (RF-17), infraestructura (RF-20), asociaciones (RF-22) y aplicación de plantillas (RF-32).

Estado: corregido en dev (PR #146, rc.19); presente en rc.33.

Documento: inc_m09_umbrales_500_enum_insertmanyvalues.md (issues #144, #146, #148, #149, #158).

Acción requerida: redesplegar TEST desde dev/rc.33 y reejecutar la totalidad de la sección 5.A antes de emitir un veredicto definitivo por RF.

# 5. Entrega a Desarrollo — registro de defectos

## 5.A — Cluster HTTP 500 «Error inesperado en base de datos» (reejecutar contra rc.33)

| Casos | RF | Operación | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-M09-G01, G02, G03, G04, G07, G08 | RF-15 | Crear / editar especie | HTTP 500 ERROR_INTERNO; sin persistencia |
| TC-M09-G22, G24, G28 | RF-17 | Crear umbral ambiental con 3 niveles | HTTP 500 ERROR_INTERNO — INC-M09-27-G24 / INC-M09-26-G28 / INC-M09-31-G22, causa raíz confirmada (enum nivel + insertmanyvalues) |
| TC-M09-G48, G49, G50 | RF-20 | Crear / editar infraestructura | HTTP 500 ERROR_INTERNO |
| TC-M09-G64 | RF-22 | Asociar sensor | HTTP 500 (esperaba 201) |
| TC-M09-G116, G118, G119 | RF-32 | Aplicar plantilla / editar ciclo | HTTP 500 donde se esperaba 200 / 412 |

Acción: redesplegar TEST desde rc.33 y reejecutar. Confirmar por RF cuáles se resuelven con el fix del PR #146 y cuáles son defectos independientes — en particular RF-32 (G118/G119), cuyo «expected 412 … got 500» apunta también a la condición de carrera de la sección 5.B.

## 5.B — Defectos funcionales confirmados

| Caso(s) | RF | Capa | Observado | Clasificación / referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-M09-G118, G119 | RF-32 | backend | El control de concurrencia optimista compara el campo equivocado; una edición concurrente devuelve 500 en vez de 412 | Defecto de producto — condición de carrera (estado_M09.md §RF-32) |
| TC-M09-G111, G112 | RF-31 | backend | Validación de plantilla: 404 donde se esperaba 422; y 201 (acepta) donde se esperaba 422 (rechazo) | Defecto de producto — validación |
| TC-M09-G115 | RF-31 | backend | La creación de plantilla no deja entrada de auditoría categorizada como PLANTILLA | Defecto de producto — auditoría |
| TC-M09-G109 | RF-30 | backend | Aserción de conteo de auditoría en 0 (expected +0 to be above +0) | Triage — posible defecto de auditoría o contrato de prueba |
| TC-M09-G86, G89 | RF-26 | backend | Crear identidad visual devuelve 400; la respuesta no incluye id_identidad_visual | Retest — posiblemente cubierto por PR #186 (ya en rc.33) |
| TC-M09-G75 | RF-24 | backend | Mensaje de validación dice «número» donde el contrato de prueba espera «numero decimal» | Menor — ajuste de mensaje o de aserción |
| TC-M09-G18 | RF-16 | frontend | EventoSanitarioForm usa textarea libre y EventoCrecimientoForm un selector hardcodeado (PESO/TALLA/BIOMASA) en vez de consumir el catálogo dinámico por especie | Defecto de producto (frontend) — nota: ejercita formularios de RF-39/RF-40, alcance de M02 |
| TC-M09-G110 | RF-31 | frontend | El snapshot de la plantilla no se construye correctamente al leer la configuración real de la especie | Defecto de producto (frontend) |

## 5.C — Hallazgos de seguridad (OWASP API / ASVS)

| Caso | RF | Norma | Observado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-M09-G126 | RF-22 | OWASP API1 (BOLA) | Un sensor de un dispositivo de la Finca A puede asociarse a un área de la Finca B; un Productor sin relación con la Finca B consulta el historial de asociaciones de un sensor de esa finca | Alta — exposición de datos entre fincas |
| TC-M09-G125 | RF-21 | OWASP API8 / API4 | No se valida el charset de serial/descripcion (no rechaza payloads con sintaxis de inyección con 400); no hay bloqueo ni 429 ante una ráfaga de 50 registros en ~7 s | Media |
| TC-M09-G83 | RF-25 | OWASP API1 / API5 | Un endpoint responde 200 donde se esperaba 401/403 | Triage — confirmar contra el fix INC-M09-G82 (#178, ya en rc.33) |

## 5.D — Funcionalidad no disponible en la interfaz (frontend)

Los recorridos Cypress se bloquean porque la opción no existe en la UI desplegada. Confirmar si es alcance de frontend pendiente o si la funcionalidad es solo backend.

| Caso(s) | RF | Bloqueo |
| --- | --- | --- |
| TC-M09-G85, G88 | RF-26 | La opción «Identidad Visual» no está disponible en Configuración / la interfaz |
| TC-M09-G90 | RF-27 | La configuración de temas Claro/Oscuro/Automático no está disponible en la interfaz |
| TC-M09-G82 | RF-25 | Fallo de automatización: cy.injectAxe is not a function (plugin cypress-axe no cargado) → corregir el proyecto Cypress (QA) |

## 5.E — Bloqueados por brecha de correlación cross-módulo (no constituyen defecto de producto)

| Caso(s) | RF | Situación | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-M09-G29, G30 | RF-17 | Monitoreo (M03) no expone el umbral efectivo de M09 porque umbral_historico_m09_adapter es un stub que siempre devuelve None; faltan precondiciones de datos en TEST. QA lo clasifica como BLOCKED, «defecto funcional confirmado: No» | inc_m09_monitoreo_umbral_efectivo_bloqueado.md (issues #159, #160) |

## 5.F — Incidencias corregidas en dev durante la campaña (retest pendiente)

| Incidencia | RF | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-M09-27/26/31 | RF-17 | POST /configuracion/umbrales → 500 por enum + insertmanyvalues | Corregido — PR #146 (rc.19), en rc.33 |
| INC-M09-30-G30 | RF-17 | Faltaba endpoint GET /umbrales/{id}/auditoria | Corregido — 693fd57, en rc.33 |
| INC-M09-G82 | RF-25 | GET /configuracion/fincas daba alcance global a roles de solo lectura distintos de Productor | Corregido — PR #178, en rc.33 |
| INC-M09 RF-26 logo | RF-26 | Almacenamiento no persistente y validación insuficiente del logo institucional | Corregido — PR #186, en rc.33 |
| INC-M09 RF-23 MQTT | RF-23 | No se advertía si MQTT_BROKER_TOKEN quedaba desincronizado de la BD | Corregido — PR #187, en rc.33 |
| INC-M09-29-G83 | RF-25 | «Rol inexistente en el JWT» — investigado: el producto resuelve el rol desde BD, no del claim; responde 403 correctamente | Cerrado — no es defecto (inc_m09_rol_inexistente.md) |

# 6. Casos no ejecutados (27) — plan de cierre

| RF | Casos | Responsable | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-23 — Configuración remota de dispositivos IoT | G68–G73, G127–G129 (9) | Juan Pablo | RF completo sin ejecutar |
| RF-28 — Personalización del dashboard | G95–G98 (4) | Laura Lopez | RF completo sin ejecutar |
| RF-29 — Configuración de idioma | G99–G103 (5) | Laura Lopez | RF completo sin ejecutar |
| RF-17 | G29, G30 (2) | Juan Esteban | Bloqueados — ver 5.E |
| RF-18 | G38, G39 (2) | Juan Manuel | Pendiente |
| RF-20 | G54 (1) | Juan Manuel | Pendiente |
| RF-22 | G67 (1) | Juan Pablo | Pendiente |
| RF-24 | G77, G78 (2) | Juan Esteban | Pendiente (G77 con evidencia parcial no reconocida) |
| RF-25 | G81 (1) | Laura Lopez | Pendiente (evidencia mochawesome no consolidada) |

Prioridad de ejecución: RF-23, RF-28 y RF-29 primero (18 casos, 3 RF sin ninguna cobertura), contra TEST redesplegado desde rc.33.

# 7. Condiciones de la entrega

1. Este informe no emite un veredicto definitivo por RF hasta que se redespliegue TEST desde dev/rc.33 y se reejecuten la sección 5.A y los casos marcados «retest». El veredicto NO CONFORME del módulo se sostiene con los datos actuales, pero la magnitud real de la deuda solo se conocerá tras esa reejecución.

2. Se entrega a Desarrollo: confirmación de despliegue de rc.33 en TEST (prerrequisito); los defectos de 5.B y 5.C con su evidencia; triage de los casos de 5.A que no se resuelvan con el redespliegue.

3. Prioridad sugerida de corrección — Alta: condición de carrera RF-32 (G118/G119), BOLA entre fincas RF-22 (G126), validación de plantillas RF-31 (G111/G112). Media: auditoría de plantillas RF-31 (G115) y RF-30 (G109), charset y rate-limit RF-21 (G125), formularios dinámicos RF-16/frontend (G18). Baja: mensajes de validación (G75), snapshot de plantilla frontend (G110).

4. Criterio de aceptación del módulo: ≥ 85 % de casos aprobados (≥ 110 de 129), con RF-23, RF-28 y RF-29 ejecutados en su totalidad y sin defectos de severidad Alta abiertos.

5. Retorno esperado de Desarrollo: confirmación de rc.33 en TEST; por cada defecto de 5.B/5.C, rama/PR y despliegue para retroprueba.

6. Acciones internas de QA: ejecutar los 27 casos pendientes, corregir el proyecto Cypress (G82), consolidar la evidencia de G77/G81, y reejecutar la sección 5.A tras el redespliegue.

# 8. Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-08 | Equipo QA | Versión inicial — corte al 2026-09-08 |

Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM |  |  |  |