# Documento de entrega — Módulo 1 (Identidad y Acceso)

Entrega formal al equipo de Despliegue

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M01 — Identidad y Acceso (src/identity_access/) |
| Fecha de corte | 2026-09-13 |
| Fuente | informe_consolidado_pruebas_M01.md v2.0 (2026-09-13), qa-dashboard/ (scanner corregido — ver nota), qa-dashboard/incidencias.csv |
| Emite | Equipo QA |
| Destino | Equipo de Despliegue |

Nota de verificación: antes de emitir esta entrega se detectó y corrigió un defecto en el escáner del panel QA (scanner.py) que, para casos con varios reportes de reintento, podía elegir el intento equivocado por tener mtimes casi idénticos (herencia de un git checkout en bloque). El % de aprobación real del módulo es 91.5 %, no el 82.3 % que mostraba el informe del 08-09 (v2.0 lo había corregido a 90.8 %; v2.1 lo sube a 91.5 % tras reverificar en vivo INC-M01-03-119 el 13-09). Esa misma reverificación destapó un defecto Crítico nuevo — ver el criterio 3 abajo.

# Verificación de criterios de cierre de módulo

| # | Criterio | Umbral | Resultado | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % de casos con veredicto Aprobado sobre el total planeado | ≥ 85 % | 129/141 = 91.5 % | ✅ |
| 2 | RF del módulo con al menos un caso ejecutado | 100 % (ningún RF en 0 %) | 14/14 RF (RF-01 a RF-14) con casos ejecutados — 100 % | ✅ |
| 3 | Defectos Crítico/Severo abiertos sin plan de mitigación aceptado por Desarrollo | 0 | 1 — INC-M01-24-500-nombre-rol (Crítico, descubierto el 13-09 al reverificar INC-M01-03-119) aún no tiene plan de Desarrollo. INC-M01-03-119 ya se cerró con retest exitoso (ver nota abajo) | ❌ No cumple |
| 4 | Casos Rechazados/Bloqueados sin incidencia formal o justificación documentada | 0 | 0 — los 12 casos Rechazados están cubiertos por una incidencia formal (incidencias.csv), un hallazgo documentado (sección 4.B del informe) o una causa de ambiente documentada (sección 4.C) | ✅ |
| 5 | Casos con veredicto fijado a mano (declarados_sin_evidencia.csv) | ≤ 5 % del módulo | 1/141 = 0.7 % (TC-M01-052, extensión confirmada de TC-M01-053) | ✅ |
| 6 | Informe consolidado del módulo redactado con la plantilla completa | Completo | Completo — informe_consolidado_pruebas_M01.md v2.1, todas las secciones de la plantilla (resumen, por RF, cobertura, registro de defectos, condiciones de entrega, control de versiones) | ✅ (firmas pendientes) |

El módulo NO certifica el cierre completo al 2026-09-13 — falla el criterio 3. Se descubrió un defecto Crítico nuevo (INC-M01-24-500-nombre-rol) durante la reverificación de INC-M01-03-119, sin plan de mitigación de Desarrollo todavía. Esto es un hallazgo genuino de esta misma sesión de QA, no una condición preexistente que se venía arrastrando — se reporta de inmediato en vez de esperar al siguiente corte. Una excepción a este criterio solo la autoriza Coordinación, y debe quedar registrada en el control de versiones del informe (no la está QA decidiendo por su cuenta).

# Notas que Despliegue debe conocer

RF-13 (Visualización de perfil propio) sigue en 40 % de aprobación (2/5 casos). El defecto es de frontend: la tabla de usuarios no propaga id_usuario, por lo que el detalle de perfil no abre (/usuarios/undefined/detalle → HTTP 400). Está documentado como INC-M01-11-87/89, sin cambios desde el corte del 08-09. No bloquea ninguno de los 6 criterios de cierre (RF-13 sí tiene casos ejecutados y el defecto está formalizado), pero la función "ver mi perfil" no funciona en producción tal como está el código actual de la tabla de usuarios si se despliega sin la corrección de frontend.

INC-M01-03-119 (Crítico, RF-03 — eliminar rol) ya se cerró. Se reverificó en vivo contra TEST el 2026-09-13 con admin.dev@gmail.com: DELETE /roles/{id} responde 200 y elimina de verdad un rol sin usuarios asociados (evidencia: TC-M01-119/test_tc_m01_119_v2.py).

INC-M01-24-500-nombre-rol (Crítico, nuevo, RF-03 — crear rol) — bloquea el criterio 3. Durante la reverificación anterior se descubrió que POST /roles/ responde HTTP 500 cuando nombre_rol empieza exactamente con "Auxiliar de Campo" (el nombre del rol semilla original, ya eliminado). Reproducido 10/10 veces fuera de pytest (curl + Python requests, 3 logins distintos, con control intercalado que descarta temporización). No bloquea ningún caso de prueba planeado (nadie más necesita crear un rol con ese nombre exacto), pero es un defecto Crítico real sin plan de Desarrollo — Despliegue no debería tratar el módulo como cerrado hasta que Coordinación decida si esto amerita una excepción registrada o si se espera el plan de Desarrollo. Evidencia completa en INC-M01-24-500-nombre-rol/Resultados/INC-M01-24_evidencia-v2.0.md (incluye una anomalía sin explicar: la reproducción vía pytest no dispara el 500 que sí dispara el mismo código fuera de pytest — señalado para que Desarrollo lo investigue, no se ocultó).

`qa-dashboard/incidencias.csv` está desactualizado: 10 filas siguen marcadas "Abierto" pese a tener evidencia de retest exitoso, y todavía no incluye INC-M01-24-500-nombre-rol (detalle en la sección 4.A del informe consolidado). No afecta los resultados de este documento (que se basan en el estado real de las pruebas, no en el campo "Estado" del CSV), pero QA debe sincronizarlo antes de usarlo como fuente para otro módulo.

Firmas pendientes: el informe consolidado (sección 6) aún no tiene las firmas de Responsable QA, Líder de Desarrollo y Coordinación/PM. Se recomienda obtenerlas antes de que Despliegue programe la ventana de despliegue, para que la entrega quede formalmente aceptada por las tres partes.

# Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM |  |  |  |
| Equipo de Despliegue (recibido) |  |  |  |