Informe consolidado de pruebas — Módulo 1 (Identidad y Acceso)

Resumen de resultados y entrega formal a Desarrollo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M01 — Identidad y Acceso (src/identity_access/) |
| Alcance | RF-01 a RF-14 |
| Período de ejecución | 2026-08-28 a 2026-09-06 |
| Fecha de corte del informe | 2026-09-08 |
| Ambientes | Backend TEST (sigab-backendtest-…/api-sgpmp-test) · Frontend TEST (sigab-frontendtest-…) |
| Herramientas | Newman/Postman (API), Pytest (backend), Cypress (frontend) |
| Casos ejecutados | 140 de 141 (99.3 %) |
| Equipo QA | Laura Lopez, Daniela Castillo, Juan Manuel, Sebastian, Juan Parra, Juan Hernando |
| Fuente de datos | Panel QA (qa-dashboard/), evidencias en tests/Test_Testing/Test_Modulo1/ y testing/test_testing/Modulo1/ |

Los conteos reflejan el estado del repositorio a la fecha de corte. Un caso reejecutado después del corte puede cambiar de veredicto. La clasificación de los hallazgos sin incidencia formal (sección 4.B) es una propuesta de QA y debe confirmarse con Desarrollo antes de asignarse.

# 1. Resumen ejecutivo

| Indicador | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Total de casos | 141 | 100 % |
| Aprobados | 116 | 82.3 % |
| Rechazados | 24 | 17.0 % |
| Pendientes de ejecución | 1 | 0.7 % |

Veredicto del módulo: APROBADO CON RESERVAS.

Los flujos centrales de identidad y acceso —registro, autenticación, gestión de roles y permisos, edición de usuario, cuentas, historial y auditoría, listado y detalle de usuarios, notificaciones— están conformes o conformes con observaciones acotadas. Las reservas se concentran en dos requisitos:

RF-08 (Recuperación de contraseña) — 54 % de aprobación, 6 rechazos con varios defectos independientes (código HTTP del rate-limit, canal lateral temporal, resiliencia ante caída de SMTP, cobertura del límite por IP).

RF-13 (Visualización de perfil propio) — 40 % de aprobación, defecto de frontend que impide abrir el detalle de perfil (/usuarios/undefined/detalle).

Se entregan a Desarrollo 9 incidencias formales y 10 hallazgos por formalizar/triar. Cuatro casos están bloqueados por limitaciones del ambiente de pruebas (no constituyen defecto de producto) y uno queda pendiente de consolidar evidencia.

# 2. Resultados por requisito

| RF | Título | Casos | Aprob. | Rech. | Pend. | % Aprob. | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuarios | 20 | 18 | 1 | 1 | 90 % | Aprobado con observaciones |
| RF-02 | Autenticación de usuarios | 13 | 12 | 1 | 0 | 92 % | Aprobado con observaciones |
| RF-03 | Gestión de roles | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 % | Aprobado con observaciones |
| RF-04 | Gestión de permisos | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 % | Aprobado con observaciones |
| RF-05 | Edición de datos de usuario | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | Aprobado |
| RF-06 | Gestión de cuentas de usuario | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 % | Aprobado |
| RF-07 | Cambio de contraseña | 12 | 10 | 2 | 0 | 83 % | Aprobado con observaciones |
| RF-08 | Recuperación de contraseña | 13 | 7 | 6 | 0 | 54 % | No conforme |
| RF-09 | Restablecimiento de contraseña | 12 | 8 | 4 | 0 | 67 % | Condicionado |
| RF-10 | Historial de acceso y auditoría | 14 | 12 | 2 | 0 | 86 % | Aprobado con observaciones |
| RF-11 | Visualización de usuarios (listado) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | Aprobado |
| RF-12 | Visualización de detalle de usuario | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | Aprobado |
| RF-13 | Visualización de perfil propio | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 % | No conforme |
| RF-14 | Notificar a los usuarios | 12 | 9 | 3 | 0 | 75 % | Aprobado con observaciones |

Leyenda: Aprobado — sin hallazgos · Aprobado con observaciones — hallazgos acotados, no bloquean el flujo principal · Condicionado — patrón de fallos a resolver antes de aceptar · No conforme — requiere corrección y reejecución.

# 3. Cobertura y método

API backend: colecciones Postman ejecutadas con Newman (reporter htmlextra); 100 casos. Lógica interna, reintentos y fallos simulados con Pytest (15 casos).

Frontend: recorridos Cypress con veredicto en JSON propio y reporte mochawesome; 23 casos.

Evidencia: cada caso conserva su reporte de ejecución (HTML/JSON) y, en los casos extremos, un TC-M01-XXX_resultado.md con la narrativa del recorrido.

Tipos de prueba cubiertos: funcional, validación, seguridad (OWASP API, ASVS), integridad, valores límite, resiliencia/pruebas extremas (pérdida de conexión, caída de BD, caída de SMTP).

# 4. Entrega a Desarrollo — registro de defectos

## 4.A — Incidencias formales

| Incidencia | RF | Caso(s) | Sev. | Estado | Descripción | Doc. de análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-M01-03-119 | RF-03 | TC-M01-119 | Crítico | Corregido en dev (PR #62, migración c4a19e7d2b63) — retest pendiente | DELETE /roles/{id} devuelve 500 para cualquier rol no protegido; el rol y sus permisos permanecen en BD | inc_m01_03_119_eliminar_rol.md |
| INC-M01-06-024 | RF-02 | TC-M01-024 | Severo | Abierto (rama fix/inc-m01-06-024-reintentos-bd) | get_db() no reintenta la conexión 3× ni traduce el fallo; ante caída de BD responde 500 en vez de 503 | inc_m01_06_024_errores_bd.md |
| INC-M01-21-041 | RF-08 | TC-M01-041 | Medio | Abierto | Canal lateral temporal: el envío SMTP síncrono para correos existentes añade ~3.8 s, permitiendo inferir si un correo está registrado | inc_m01_21_041_rf08_tiempo_recuperacion.md |
| INC-M01-05-035 | RF-07 | TC-M01-035 | Medio | Abierto | PUT /contrasena/usuarios/{id} acepta como nueva contraseña la actual (200) en vez de rechazarla (409); falta la migración del trigger de no-reutilización | inc_m01_05_035_rf07_reutilizacion_contrasena.md |
| INC-M01-08-38 | RF-07 | TC-M01-038 | Medio | Abierto | El rollback ante fallo de invalidación de sesiones deshace también el cambio de contraseña ya aplicado; la excepción se propaga sin 500 controlado | inc_m01_08_38_rf07_fallo_invalidacion.md |
| INC-M01-16-057 | RF-09 | TC-M01-057 | Medio | Abierto | El restablecimiento acepta la contraseña actual (200) en vez de rechazarla (409) — mismo gap que INC-M01-05-035, en el flujo de RF-09 | inc_m01_16_057_rf09_reutilizacion_contrasena.md |
| INC-M01-07-43 | RF-08 | TC-M01-043, TC-M01-112 | Medio | Abierto | El límite de recuperación responde 422 en vez de 429 al excederse (la regla de negocio sí bloquea; solo el código HTTP es incorrecto) | qa-dashboard/incidencias.csv |
| INC-M01-09-043 | RF-08 | TC-M01-043 | Medio | Abierto | El límite de 3 solicitudes/hora por IP solo se aplica cuando el correo existe; con correos inexistentes nunca bloquea | qa-dashboard/incidencias.csv |
| INC-M01-02-71 | RF-10 | TC-M01-071 | Medio | Abierto | La paginación por offset del historial de auditoría devuelve un registro duplicado en el borde entre páginas cuando se insertan eventos durante la navegación | qa-dashboard/incidencias.csv |

## 4.B — Hallazgos sin incidencia formal (pendientes de triar con Desarrollo)

| Caso | RF | Capa | Observado | Clasificación propuesta (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-M01-044 | RF-08 | backend | Con SMTP caído tras agotar reintentos, el endpoint responde 503 en vez de 202 con mensaje genérico (flujo alterno de RF-08) | Defecto de producto |
| TC-M01-049 | RF-08 | backend | Latencia de respuesta ~3.5 s por envío síncrono del correo dentro del request | Rendimiento — relacionado con INC-M01-21-041 |
| TC-M01-050 | RF-09 | backend | Restablecimiento responde 422 donde se esperaba 202 | Triage — posible defecto o ajuste de contrato de prueba |
| TC-M01-054 | RF-09 | backend | Varias aserciones: 422/401 donde se esperaban 202/409 (incluye reutilización de token) | Triage |
| TC-M01-058 | RF-09 | backend | Cuenta bloqueada devuelve 401 en vez de 423 | Triage — posible defecto |
| TC-M01-127 | RF-04 | backend | Tiempo de respuesta 427 ms / 226 ms por encima del umbral de 200 ms | Rendimiento (RNF) |
| TC-M01-074 | RF-10 | frontend | El botón «Exportar CSV» queda fuera del viewport y la descarga offline no se genera | Defecto de producto (frontend) |
| TC-M01-087 / TC-M01-089 | RF-13 | frontend | La tabla de usuarios no expone id_usuario; el frontend invoca /usuarios/undefined/detalle → HTTP 400. Impide abrir el detalle de perfil | Defecto de producto (frontend) — prioridad alta (bloquea RF-13) |
| TC-M01-091 | RF-14 | frontend | La bandeja muestra «No tienes notificaciones» aunque la API sí devuelve el evento | Defecto de producto (frontend) |
| TC-M01-092 | RF-14 | backend | Cuenta bloqueada devuelve 500 en vez de 423 | Triage — posible defecto |

## 4.C — Casos bloqueados / limitaciones del ambiente de pruebas

No constituyen defecto de producto; requieren acción de QA o de Implementación.

| Caso | RF | Causa | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-M01-102 | RF-01 | INC-M01-13 — el backend TEST exige la firma real de reCAPTCHA v2 y rechaza tokens simulados (comportamiento correcto del producto). QA no puede completar el reintento de registro tras reconexión | Coordinar con Implementación un bypass de CAPTCHA para TEST o un token de prueba válido |
| TC-M01-040 | RF-08 | El script conserva el placeholder PEGAR_AQUI_EL_TOKEN_DEL_CORREO sin reemplazar → 401 por token inválido | Corregir la automatización (QA) y reejecutar |
| TC-M01-088 | RF-13 | El login de la cuenta de prueba responde 403 (cuenta desactivada o sin permiso) | Aprovisionar/revisar la cuenta de prueba (QA) y reejecutar |
| TC-M01-094 | RF-14 | 401 de autenticación + error de JavaScript en el propio script (Cannot read properties of undefined) | Revisar setup y script (QA); reejecutar |

## 4.D — Pendiente de ejecución

| Caso | RF | Situación |
| --- | --- | --- |
| TC-M01-109 | RF-01 (transversal RF-01/02/07/08/09) | Prueba extrema de pérdida de conexión intermitente. El panel lo marca «Pendiente» porque la carpeta backend está vacía; existe evidencia frontend (Fase B, 2026-09-06, Sebastián) en Modulo1/RF-02-RF-07/TC-M01-109/, que el escáner no lee por el nombre de carpeta combinado. Requiere consolidar la evidencia en una sola ubicación y confirmar veredicto |

## 4.E — Corregido y reverificado durante la campaña (histórico)

| Incidencia | RF | Caso | Sev. | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-M01-01-01 | RF-01 | TC-M01-002 | Crítico | GET /usuarios/activar/{token} → 500 AUDITORIA_OBLIGATORIA_FALLIDA. Corregido el 2026-08-29; retest exitoso (HTTP 200, resultado_TC-M01-02_reintento2_20260829.html) |

# 5. Condiciones de la entrega

1. Se entrega a Desarrollo el conjunto de defectos de las secciones 4.A y 4.B con su evidencia asociada. Cada incidencia formal tiene su documento de análisis con causa raíz; los hallazgos de 4.B requieren una reunión de triage para confirmar clasificación, severidad y responsable.

2. Prioridad sugerida de corrección — Alta: INC-M01-03-119 (retest), INC-M01-06-024, TC-M01-087/089 (RF-13 frontend), conjunto RF-08 (INC-M01-07-43, INC-M01-09-043, INC-M01-21-041, TC-M01-044). Media: INC-M01-05-035, INC-M01-08-38, INC-M01-16-057, INC-M01-02-71, hallazgos RF-09 (TC-050/054/058), RF-14 (TC-091/092). Baja: hallazgos de rendimiento (TC-M01-127, TC-M01-049).

3. Criterio de aceptación del módulo: RF-08 y RF-13 pasan a Aprobado tras corregir y reejecutar sus casos rechazados; el resto de RF con observaciones se aceptan con los hallazgos abiertos registrados como deuda conocida.

4. Retorno esperado de Desarrollo: por cada incidencia, rama/PR de corrección y confirmación de despliegue en TEST para que QA ejecute la retroprueba.

5. Acciones internas de QA antes/durante el ciclo de corrección: resolver los 4 casos de la sección 4.C, consolidar la evidencia de TC-M01-109 y formalizar como incidencias los hallazgos de 4.B que Desarrollo confirme.

# 6. Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-08 | Equipo QA | Versión inicial — corte al 2026-09-08 |

Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM |  |  |  |