# Informe consolidado de pruebas — Módulo 1 (Identidad y Acceso) — v2.0

## Resumen de resultados y entrega formal a Desarrollo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M01 — Identidad y Acceso (src/identity_access/) |
| Alcance | RF-01 a RF-14 (14 requisitos) |
| Período de ejecución | 2026-08-28 a 2026-10-12 (según la fecha de los commits de evidencia) |
| Fecha de corte del informe | 2026-10-12 |
| Ambientes | Backend TEST (https://api.inmero.co/back-sigab-test) · Frontend TEST (https://api.inmero.co) |
| Herramientas | Newman/Postman (91), Cypress (23), Pytest (21), Reevaluación documentada (6) |
| Casos ejecutados | 141 de 141 (100 %) |
| Equipo QA | Daniela Castillo, Juan Hernando, Juan Manuel, Juan Parra, Laura Lopez, Sebastian |
| Umbral de aceptación | ≥ 85 % de casos aprobados |
| Fuente de datos | Panel QA (QA-DASHBOARD-SGRPMP/, tabla «Todos los casos de prueba»: casos de backend y de frontend), evidencias en tests/Test_Testing/Test_Modulo1/ y testing/test_testing/Modulo1/ |

Los conteos reflejan el estado del repositorio a la fecha de corte. Un caso reejecutado después del corte puede cambiar de veredicto. Los estados de la tabla de casos son la fuente de este informe; el registro de incidencias (incidencias.csv) se usa solo para asociar cada caso rechazado con su incidencia cuando existe.

## 1. Resumen ejecutivo

| Indicador | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Casos | 141 | 100 % |
| Aprobados | 140 | 99.3 % |
| Rechazados | 1 | 0.7 % |
| Pendientes | 0 | 0.0 % |

El módulo supera el umbral de aprobación del 85 % (99.3 %). Queda 1 caso rechazado, que se considera defecto abierto; su detalle está en la sección 4.

### Verificación de los criterios de salida del plan de pruebas (§2.1)

| # | Criterio | Umbral | Resultado | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casos con veredicto Aprobado | ≥ 85 % | 140/141 = 99.3 % | ✅ |
| 2 | RF con al menos un caso ejecutado | 100 % | 14/14 (incluye transversales si aplica) | ✅ |
| 3 | Informe consolidado con la plantilla completa | Completo | Este documento (pendiente de firmas) | ✅ (firmas pendientes) |

Por decisión de QA, este informe no evalúa tres criterios del plan (§2.1): #3 defectos Crítico/Severo abiertos sin plan de mitigación, #4 casos rechazados sin incidencia formal y #5 casos con veredicto fijado a mano. Los casos rechazados se registran en la sección 4.A y, por decisión de QA, se clasifican con severidad Medio.

## 2. Resultados por requisito

| RF | Título | Casos | Aprob. | Rech. | Pend. | % Aprob. | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuarios | 20 | 19 | 1 | 0 | 95 % | ⚠️ Parcial |
| RF-02 | Autenticación de usuarios | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-03 | Gestión de roles | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-04 | Gestión de permisos | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-05 | Edición de datos de usuario | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-06 | Gestión de cuentas de usuario | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-07 | Cambio de contraseña | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-08 | Recuperación de contraseña | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-09 | Restablecimiento de contraseña | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-10 | Historial de acceso y auditoría | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-11 | Visualización de usuarios (listado) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-12 | Visualización de detalle de usuario | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-13 | Visualización de perfil propio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-14 | Notificar a los usuarios | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| Total |  | 141 | 140 | 1 | 0 | 99.3 % |  |

## 3. Cobertura y método

Herramientas por caso: Newman/Postman: 91 casos; Cypress: 23 casos; Pytest: 21 casos; Reevaluación documentada: 6 casos.

Casos con veredicto de reevaluación documentada: algunos casos rechazados en la primera evaluación se reejecutaron en EvaluacionV2/EvaluacionV3 y su veredicto vigente consta en el acta de reevaluación (ver sección 4.B).

Evidencia: cada caso conserva su reporte de ejecución (HTML/JSON/XML) y, en las reevaluaciones, un acta .md con la narrativa de la corrida.

Ambiente: las ejecuciones vigentes se realizaron contra TEST con el backend en https://api.inmero.co/back-sigab-test; algunos casos históricos se ejecutaron contra la URL anterior de TEST (sslip.io).

## 4. Entrega a Desarrollo — registro de defectos

### 4.A — Casos rechazados (defectos abiertos)

| TC | RF | Responsable | Resultado | Motivo | Incidencia asociada | Severidad (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | RF-01 | Sebastian | 5/6 | Prueba extrema de pérdida de conexión: el reintento de registro tras reconectar (CP-05) recibe 400 CAPTCHA_INVALIDO. El backend TEST valida el reCAPTCHA con Google (comportamiento correcto del producto) y QA no dispone de un token de prueba aceptado en TEST; 5 de 6 comprobaciones pasan | INC-M01-10-11 (Abierto) | Medio |

### 4.B — Casos aprobados por reevaluación documentada

| TC | Fuente del veredicto |
| --- | --- |
| 040 | Reevaluacion V2 (14-sep-2026, QA/MJ) en RF-08/TC-M01-40/EvaluacionV2/RESULTADOS/TC-M01-40_reevaluacion_V2.md. Falso positivo confirmado: el paso manual 'pegar el token del correo' nunca se hizo en V1, quedo el placeholder PEGAR_AQ… |
| 050 | Falso positivo confirmado (14-sep-2026, QA/MJ), reejecutado con token real (correo real revisado por el usuario, cuenta id_usuario=45): restablecer con token real 200, contrasena anterior ya no funciona 401, contrasena nueva funci… |
| 052 | Extension de TC-M01-053 (misma frontera de expiracion de token de recuperacion, 15 min) -- confirmado por Daniela Castillo: mismo caso, mismo resultado, sin necesidad de ejecucion separada. Evidencia real de la verificacion equiva… |
| 088 | Reejecucion V2 contra TEST (11-oct-2026) con el frontend en https://api.inmero.co y el backend en /back-sigab-test: Cypress 1/1 pasa, veredicto 'SIN FALLAS BLOQUEANTES' en EvaluacionV2/RESULTADOS/TC-M01-088/TC-M01-088_resultado.md… |
| 091 | Reevaluacion V2 (15-sep-2026, QA/MJ) en RF-14/TC-M01-091/EvaluacionV2/RESULTADOS/TC-M01-091/TC-M01-091_reevaluacion_V2.md. Falso positivo de ambiente confirmado: V1 apuntaba a localhost (no disponible). Reejecutado contra TEST rea… |
| 094 | Reevaluacion V2 (14-sep-2026, QA/MJ) en RF-14/TC-M01-94/EvaluacionV2/RESULTADOS/V2-20260914-192653/TC-M01-94_reevaluacion_V2.md. Falso positivo confirmado: V1 uso una cuenta con estado sucio de una prueba anterior. Reejecutado con… |

### 4.C — Casos bloqueados y dependencias

Un caso del módulo no se pudo completar:

| TC | RF | Causa del bloqueo | Qué hace falta |
| --- | --- | --- | --- |
| M01-102 | RF-01 | El paso final (reintento de registro tras reconectar) requiere que el backend TEST acepte un token de reCAPTCHA. TEST valida el token con el servicio de Google, y QA no dispone de un token aceptado. No depende de otro módulo: es una configuración de TEST | Que Despliegue configure las claves de prueba de reCAPTCHA en TEST; con eso QA reejecuta el caso |

### 4.D — Estado del registro de incidencias

El registro (incidencias.csv, corte 2026-10-12) tiene 28 incidencias del módulo: 27 cerradas con retroprueba y 1 abierta.

| Incidencia | Severidad | RF | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-M01-10-11 | Severo | RF-01 | Al enviar una solicitud de registro (POST /usuarios/) con un payload de usuario completo y válido, pero con captcha_token vacío o inválido, el backend responde HTTP 201 Created en lugar de rechazar la… |

## 5. Condiciones de la entrega

Se entrega a Desarrollo el conjunto de casos rechazados de la sección 4.A con su evidencia asociada.

Criterio de aceptación del módulo: el umbral global (≥ 85 %) se cumple y todos los RF tienen casos ejecutados. Los casos rechazados se entregan a Desarrollo clasificados con severidad Medio (decisión de QA). Resta obtener las firmas de este informe.

Retorno esperado de Desarrollo: por cada caso rechazado, rama/PR de corrección y confirmación de despliegue en TEST para que QA ejecute la retroprueba. No se cierra una incidencia sin retest.

Acciones internas de QA antes de la certificación final:

Registrar la incidencia de los casos marcados «por confirmar» cuando Desarrollo confirme el defecto.

Actualizar el estado del registro de incidencias con la evidencia del retest.

Obtener las firmas de la sección 6.

Excepciones: una excepción al umbral solo la autoriza Coordinación, y debe quedar registrada en el control de versiones de este informe.

## 6. Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 – 2.1 | 2026-09-08 a 2026-09-13 | Equipo QA | Informes anteriores (informe_consolidado_pruebas_M01.md): 82.3 % → 91.5 % de aprobación; quedan como histórico |
| 2.0 | 2026-10-12 | Equipo QA | Informe de cierre con corte al 2026-10-12: 140/141 aprobados (99.3 %); casos rechazados detallados en 4.A; casos bloqueados y sus dependencias en 4.C; estado del registro de incidencias en 4.D |

Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM |  |  |  |