# Documento de entrega — Módulo 2 (Activos Biológicos) al equipo de Despliegue — v2.0

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M02 — Activos Biológicos (src/biological_assets/) |
| Alcance | RF-33 a RF-52 (20 requisitos) + casos transversales (RF-00) |
| Fecha de corte | 2026-10-12 |
| Fuente | informe_consolidado_pruebas_M02_v2.0.md (v2.0, 2026-10-12) y panel QA (tabla «Todos los casos de prueba») |
| Ambiente de prueba | Backend TEST (https://api.inmero.co/back-sigab-test) |
| Emite | Equipo QA |
| Destino | Equipo de Despliegue |

## 1. Resumen

| Indicador | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Casos | 113 | 100 % |
| Aprobados | 105 | 92.9 % |
| Rechazados | 8 | 7.1 % |
| Pendientes | 0 | 0.0 % |

## 2. Verificación de criterios de cierre de módulo

Por decisión de QA, esta entrega no evalúa tres criterios del plan (§2.1): #3 defectos Crítico/Severo abiertos sin plan de mitigación, #4 casos rechazados sin incidencia formal y #5 casos con veredicto fijado a mano. Los casos rechazados se entregan clasificados con severidad Medio.

| # | Criterio | Umbral | Resultado | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casos con veredicto Aprobado | ≥ 85 % | 105/113 = 92.9 % | ✅ |
| 2 | RF con al menos un caso ejecutado | 100 % | 21/21 | ✅ |
| 3 | Informe consolidado con la plantilla completa | Completo | informe_consolidado_pruebas_M02_v2.0.md redactado (pendiente de firmas) | ✅ (firmas pendientes) |

Con los criterios evaluados (umbral de aprobación, cobertura de RF e informe consolidado) el módulo cumple. Queda pendiente la firma de la entrega. Los 8 casos rechazados se entregan a Desarrollo como deuda conocida (sección 3), clasificados con severidad Medio por decisión de QA.

## 3. Casos rechazados

| TC | RF | Resultado | Motivo | Incidencia asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G049 | RF-41 | 24/25 | Defecto de producto: tras volver el activo a ACTIVO por PATCH, el siguiente evento sanitario responde 409 ESTADO_ACTIVO_INCONSISTENTE (estado anterior 1 vs último registrado 3); dos cambios de estado el mismo día se ordenan mal en el historial (v3_1, 24/25) | INC-M02-60-G49 (Cerrado); INC-M02-78-G49 (Abierto) |
| G059 | RF-42 | 7/11 | La prueba (v2.0, 3-oct) espera 409 en activos EN_TRATAMIENTO/AISLADO y el backend responde 201. RF-41 ya se corrigió el 2-oct para admitir esos estados; la especificación de RF-42 sigue diciendo «solo ACTIVO». Requiere decidir/corregir RF-42 y actualizar la prueba | por confirmar |
| G100 | RF-52 | 10/12 | 50 de 50 registros de auditoría con id_evento_correlacionado nulo | por confirmar |
| G101 | RF-52 | 8/11 | La bitácora no tiene trigger ni REVOKE (no es inmutable) y no define política de retención | por confirmar |
| G103 | RF-52 | 6/8 | 8 intentos de alteración dejan solo 1 fila de auditoría; sin trigger ni REVOKE | por confirmar |
| G104 | RF-52 | 6/7 | El registro de auditoría es síncrono dentro de la petición, sin timeout ni cola asíncrona | por confirmar |
| G106 | RF-52 | 5/8 | Sin campo de correlación en RF-63 y sin trigger sobre la bitácora | por confirmar |
| G108 | RF-52 | 1/3 | RF-52 no expone retencion_aplicable y no hay política de retención | por confirmar |

### Casos bloqueados y dependencias

Los casos rechazados de RF-52 (G100, G101, G103, G104, G106 y G108) validan la bitácora de auditoría: correlación entre eventos, inmutabilidad, retención y registro asíncrono. Estas verificaciones dependen de la bitácora y del esquema de correlación del Módulo 3 (RF-63, auditoría de telemetría IoT), cuyo desarrollo, según el análisis de QA, todavía no está completo. Mientras ese módulo no esté completo no es posible ejecutar ni dar por validadas las comprobaciones restantes de estos casos; por eso se mantienen como rechazados y se entregan a Desarrollo.

Los demás rechazados del módulo (G049 y G059) no dependen de otros módulos: G049 es un defecto de ordenamiento del historial de estados y G059 requiere decidir la regla de RF-42 y actualizar la prueba.

## 4. Estado por requisito (insumo para el manual de usuario)

| RF | Función | Casos | Aprobados | Rechazados | Observación para el manual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-00 | Casos transversales | 6 | 6 | 0 | Documentar completo |
| RF-33 | Registro de activos biológicos | 11 | 11 | 0 | Documentar completo |
| RF-34 | Asociación a infraestructura productiva | 2 | 2 | 0 | Documentar completo |
| RF-35 | Gestión individual de activos | 4 | 4 | 0 | Defecto reportado en actualización de campos |
| RF-36 | Gestión poblacional de activos | 9 | 9 | 0 | Defectos reportados en eventos de crecimiento |
| RF-37 | Fases del ciclo productivo | 2 | 2 | 0 | Asignar fase puede responder 500 |
| RF-38 | Cierre del ciclo productivo | 4 | 4 | 0 | No hay vía en la API para cerrar el ciclo de un activo individual |
| RF-39 | Registro de eventos biológicos | 4 | 4 | 0 | Documentar completo |
| RF-40 | Eventos de crecimiento | 7 | 7 | 0 | Documentar completo |
| RF-41 | Eventos sanitarios | 5 | 4 | 1 | Documentar con limitaciones |
| RF-42 | Eventos reproductivos | 8 | 7 | 1 | Documentar con limitaciones |
| RF-43 | Eventos productivos | 7 | 7 | 0 | Documentar completo |
| RF-44 | Estado del activo biológico | 1 | 1 | 0 | Documentar completo |
| RF-45 | Bajas del activo | 6 | 6 | 0 | Baja total puede responder 500 |
| RF-46 | Consulta de historial | 5 | 5 | 0 | Documentar completo |
| RF-47 | Ficha integral del activo | 2 | 2 | 0 | Documentar completo |
| RF-48 | Transferencia interna | 5 | 5 | 0 | Documentar completo |
| RF-49 | Asociación con sensores IoT | 8 | 8 | 0 | Defectos reportados en la transición de asociaciones |
| RF-50 | Disponibilidad de datos para módulos analíticos | 4 | 4 | 0 | Defecto reportado en consulta diagnóstica sin métricas |
| RF-51 | Indicadores zootécnicos | 2 | 2 | 0 | Documentar completo |
| RF-52 | Auditoría y trazabilidad de eventos | 11 | 5 | 6 | Documentar con limitaciones: inmutabilidad, retención y correlación no cumplen |

## 5. Decisión de liberación a `main`

Marque la opción que aplique y firme:

☐ Liberación certificada por QA — con los criterios evaluados cumplidos; requiere las firmas de esta entrega.

☐ Liberación con condiciones definidas por Coordinación: ________________________________________________

Si se autoriza, Despliegue puede programar el despliegue a main y el equipo de documentación puede iniciar el manual de usuario con las observaciones de la sección 4. Los RF marcados «con limitaciones» deben documentarse indicando la limitación conocida.

## 6. Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM (excepción) |  |  |  |
| Equipo de Despliegue (recibido) |  |  |  |