# Informe consolidado de pruebas — Módulo 2 (Activos Biológicos) — v2.0

## Resumen de resultados y entrega formal a Desarrollo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M02 — Activos Biológicos (src/biological_assets/) |
| Alcance | RF-33 a RF-52 (20 requisitos) + casos transversales (RF-00) |
| Período de ejecución | 2026-09-09 a 2026-10-12 (según la fecha de los commits de evidencia) |
| Fecha de corte del informe | 2026-10-12 |
| Ambientes | Backend TEST (https://api.inmero.co/back-sigab-test) · Frontend TEST (https://api.inmero.co) |
| Herramientas | Newman/Postman (65), Pytest (22), Cypress (12), Reevaluación documentada (10), Acta de ejecución (4) |
| Casos ejecutados | 113 de 113 (100 %) |
| Equipo QA | Daniela Castillo, Juan Esteban, Juan Manuel, Juan Pablo, Laura Lopez, Maria Jose, Sebastian |
| Umbral de aceptación | ≥ 85 % de casos aprobados |
| Fuente de datos | Panel QA (QA-DASHBOARD-SGRPMP/, tabla «Todos los casos de prueba»: casos de backend y de frontend), evidencias en tests/Test_Testing/Test_Modulo2/ y testing/test_testing/Modulo2/ |

Los conteos reflejan el estado del repositorio a la fecha de corte. Un caso reejecutado después del corte puede cambiar de veredicto. Los estados de la tabla de casos son la fuente de este informe; el registro de incidencias (incidencias.csv) se usa solo para asociar cada caso rechazado con su incidencia cuando existe.

## 1. Resumen ejecutivo

| Indicador | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Casos | 113 | 100 % |
| Aprobados | 105 | 92.9 % |
| Rechazados | 8 | 7.1 % |
| Pendientes | 0 | 0.0 % |

El módulo supera el umbral de aprobación del 85 % (92.9 %). Quedan 8 casos rechazados, que se consideran defectos abiertos; su detalle está en la sección 4.

### Verificación de los criterios de salida del plan de pruebas (§2.1)

| # | Criterio | Umbral | Resultado | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casos con veredicto Aprobado | ≥ 85 % | 105/113 = 92.9 % | ✅ |
| 2 | RF con al menos un caso ejecutado | 100 % | 21/21 (incluye transversales si aplica) | ✅ |
| 3 | Informe consolidado con la plantilla completa | Completo | Este documento (pendiente de firmas) | ✅ (firmas pendientes) |

Por decisión de QA, este informe no evalúa tres criterios del plan (§2.1): #3 defectos Crítico/Severo abiertos sin plan de mitigación, #4 casos rechazados sin incidencia formal y #5 casos con veredicto fijado a mano. Los casos rechazados se registran en la sección 4.A y, por decisión de QA, se clasifican con severidad Medio.

## 2. Resultados por requisito

| RF | Título | Casos | Aprob. | Rech. | Pend. | % Aprob. | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-00 | Casos transversales | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-33 | Registro de activos biológicos | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-34 | Asociación a infraestructura productiva | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-35 | Gestión individual de activos | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-36 | Gestión poblacional de activos | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-37 | Fases del ciclo productivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-38 | Cierre del ciclo productivo | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-39 | Registro de eventos biológicos | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-40 | Eventos de crecimiento | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-41 | Eventos sanitarios | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 % | ❌ Con fallas |
| RF-42 | Eventos reproductivos | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 % | ⚠️ Parcial |
| RF-43 | Eventos productivos | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-44 | Estado del activo biológico | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-45 | Bajas del activo | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-46 | Consulta de historial | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-47 | Ficha integral del activo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-48 | Transferencia interna | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-49 | Asociación con sensores IoT | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-50 | Disponibilidad de datos para módulos analíticos | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-51 | Indicadores zootécnicos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | ✅ Aprobado |
| RF-52 | Auditoría y trazabilidad de eventos | 11 | 5 | 6 | 0 | 45 % | ❌ Con fallas |
| Total |  | 113 | 105 | 8 | 0 | 92.9 % |  |

## 3. Cobertura y método

Herramientas por caso: Newman/Postman: 65 casos; Pytest: 22 casos; Cypress: 12 casos; Reevaluación documentada: 10 casos; Acta de ejecución: 4 casos.

Casos con veredicto de reevaluación documentada: algunos casos rechazados en la primera evaluación se reejecutaron en EvaluacionV2/EvaluacionV3 y su veredicto vigente consta en el acta de reevaluación (ver sección 4.B).

Evidencia: cada caso conserva su reporte de ejecución (HTML/JSON/XML) y, en las reevaluaciones, un acta .md con la narrativa de la corrida.

Ambiente: las ejecuciones vigentes se realizaron contra TEST con el backend en https://api.inmero.co/back-sigab-test; algunos casos históricos se ejecutaron contra la URL anterior de TEST (sslip.io).

## 4. Entrega a Desarrollo — registro de defectos

### 4.A — Casos rechazados (defectos abiertos)

| TC | RF | Responsable | Resultado | Motivo | Incidencia asociada | Severidad (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G049 | RF-41 | Daniela Castillo | 24/25 | Defecto de producto: tras volver el activo a ACTIVO por PATCH, el siguiente evento sanitario responde 409 ESTADO_ACTIVO_INCONSISTENTE (estado anterior 1 vs último registrado 3); dos cambios de estado el mismo día se ordenan mal en el historial (v3_1, 24/25) | INC-M02-60-G49 (Cerrado); INC-M02-78-G49 (Abierto) | Medio |
| G059 | RF-42 | Juan Pablo | 7/11 | La prueba (v2.0, 3-oct) espera 409 en activos EN_TRATAMIENTO/AISLADO y el backend responde 201. RF-41 ya se corrigió el 2-oct para admitir esos estados; la especificación de RF-42 sigue diciendo «solo ACTIVO». Requiere decidir/corregir RF-42 y actualizar la prueba | por confirmar | Medio |
| G100 | RF-52 | Juan Pablo | 10/12 | 50 de 50 registros de auditoría con id_evento_correlacionado nulo | por confirmar | Medio |
| G101 | RF-52 | Juan Pablo | 8/11 | La bitácora no tiene trigger ni REVOKE (no es inmutable) y no define política de retención | por confirmar | Medio |
| G103 | RF-52 | Juan Pablo | 6/8 | 8 intentos de alteración dejan solo 1 fila de auditoría; sin trigger ni REVOKE | por confirmar | Medio |
| G104 | RF-52 | Juan Pablo | 6/7 | El registro de auditoría es síncrono dentro de la petición, sin timeout ni cola asíncrona | por confirmar | Medio |
| G106 | RF-52 | Juan Pablo | 5/8 | Sin campo de correlación en RF-63 y sin trigger sobre la bitácora | por confirmar | Medio |
| G108 | RF-52 | Juan Pablo | 1/3 | RF-52 no expone retencion_aplicable y no hay política de retención | por confirmar | Medio |

### 4.B — Casos aprobados por reevaluación documentada

| TC | Fuente del veredicto |
| --- | --- |
| G042 | Estado general: PASS -- 10/10 tests en RESULTADOS/TC-M02-G42_resultado.md (Juan Manuel), pytest contra backend y BD de TEST reales. Confirma inmutabilidad de eventos (RF-39): no existe endpoint de edicion/eliminacion (5 rutas prob… |
| G078 | Estado general: PASS -- 4/4 tests en RESULTADOS/TC-M02-G78_resultado.md (Juan Manuel). TC-M02-131 (control de acceso a ficha integral sin permisos, 403) PASS de seguridad genuino; TC-M02-132 (accesos directos por rol) tambien PASS… |
| G079 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G79_reevaluacion_V2.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 75/75, 0 fallos (reporte_tc_m02_g79_v2.html). El 201 es el codigo de exito del contrato vigente (RF-4… |
| G080 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G80_reevaluacion_V2.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 146/146, 0 fallos (reporte_tc_m02_g80_v2.html). V1 Rechazado corregido; la auditoria RF-52 registro l… |
| G081 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G81_reevaluacion_V2.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 103/103 (reporte_tc_m02_g81_v2.html) y pytest de rollback 6/6 (reporte_tc_m02_g81_rollback_v2.xml). B… |
| G083 | Reevaluacion V2 (20-sep-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G83_reevaluacion_V2.md: APROBADO / SIN REGRESION (V1: RECHAZADO). Newman 132/134. Las 2 aserciones fallidas (TC-M02-308-B, Productor y Administrador, 'destino 50 INAC… |
| G093 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV3/RESULTADOS/G93-REEVAL-V3-20260927-191233/TC-M02-G93_reevaluacion_V3.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 33/33, 0 fallos (newman-g93-v3.html). Sub-casos TC-M02-155, 156-A/B y 1… |
| G095 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G95_reevaluacion_V2.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 17/17, 0 fallos (reporte_tc_m02_g95_v2.html). Defecto TC-M02-310 corregido (INC-M02-97-G95, PR #272).… |
| G096 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G96_reevaluacion_V2.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 71/71, 0 fallos (reporte_tc_m02_g96_v2.html). TC-M02-160 y 162 ahora devuelven 422 INDICADOR_NO_DISPO… |
| G097 | Reevaluacion (sep/oct-2026) en EvaluacionV2/Resultados/TC_M02_G97_reevaluacion_V2.md: veredicto APROBADO / SIN REGRESION. Newman 50/50 y pytest 7/7, 0 fallos (reporte_tc_m02_g97_v2_newman.html / _pytest.xml). DEF-G97-01 corregido:… |

### 4.C — Casos bloqueados y dependencias

Los casos rechazados de RF-52 (G100, G101, G103, G104, G106 y G108) validan la bitácora de auditoría: correlación entre eventos, inmutabilidad, retención y registro asíncrono. Estas verificaciones dependen de la bitácora y del esquema de correlación del Módulo 3 (RF-63, auditoría de telemetría IoT), cuyo desarrollo, según el análisis de QA, todavía no está completo. Mientras ese módulo no esté completo no es posible ejecutar ni dar por validadas las comprobaciones restantes de estos casos; por eso se mantienen como rechazados y se entregan a Desarrollo.

Los demás rechazados del módulo (G049 y G059) no dependen de otros módulos: G049 es un defecto de ordenamiento del historial de estados y G059 requiere decidir la regla de RF-42 y actualizar la prueba.

### 4.D — Estado del registro de incidencias

El registro (incidencias.csv, corte 2026-10-12) tiene 108 incidencias del módulo: 101 cerradas con retroprueba y 7 abiertas.

| Incidencia | Severidad | RF | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-M02-75-G53 | Alta | RF-42 | El endpoint responde 500 ERROR_INTERNO ("Error inesperado en base de datos") al registrar un evento SERVICIO/INSEMINACION válido sobre una hembra ACTIVA con un padre válido, bloqueando en cascada el d… |
| INC-M02-76-G55 | Alta | RF-42 | Evento reproductivo sobre activo POBLACIONAL con categoría distinta a nacimiento responde 500 en vez de 422, Sobre un activo tipo LOTE, registrar cualquier categoría de evento reproductivo distinta a… |
| INC-M02-77-G56 | Alta | RF-42 | d_padre de otra finca se acepta sin validación de alcance, POST /activos-biologicos/{id_activo}/eventos/reproductivo acepta un id_padre perteneciente a un activo de una finca completamente distinta, s… |
| INC-M02-78-G58 | Media | RF-42 | No existe validación de compatibilidad de fase en eventos reproductivos, RegistrarEventoReproductivoUseCase no recibe ningún repositorio/puerto de fases en su constructor (a diferencia de RegistrarEve… |
| INC-M02-83-G07 | Media | RF-52 | Rechazos RBAC (403) no quedan registrados en auditoría, require_permission() (src/shared/rbac.py) lanza AuthorizationError directamente al rechazar por permisos, sin ningún efecto secundario de audito… |
| INC-M02-85-G107 | Alta | RF-52 | Rechazos de reglas de negocio tempranas no quedan registrados en auditoría, Confirmado con el escenario exacto de la ficha (NACIMIENTO fuera de secuencia, RF-42): el rechazo 422 SECUENCIA_REPRODUCTIVA… |
| INC-M02-78-G49 | Media | RF-41 | Tras devolver un activo a ACTIVO con PATCH /activos-biologicos/{id}/estado el mismo dia en que un evento sanitario lo habia llevado a EN_TRATAMIENTO, el siguiente evento sanitario con solicitar_estado… |

## 5. Condiciones de la entrega

Se entrega a Desarrollo el conjunto de casos rechazados de la sección 4.A con su evidencia asociada.

Criterio de aceptación del módulo: el umbral global (≥ 85 %) se cumple y todos los RF tienen casos ejecutados. Los casos rechazados se entregan a Desarrollo clasificados con severidad Medio (decisión de QA). Resta obtener las firmas de este informe.

Retorno esperado de Desarrollo: por cada caso rechazado, rama/PR de corrección y confirmación de despliegue en TEST para que QA ejecute la retroprueba. No se cierra una incidencia sin retest.

Acciones internas de QA antes de la certificación final:

Registrar la incidencia de los casos marcados «por confirmar» cuando Desarrollo confirme el defecto.

Actualizar el estado del registro de incidencias con la evidencia del retest.

Obtener las firmas de la sección 6.

Excepciones: una excepción al umbral solo la autoriza Coordinación, y debe quedar registrada en el control de versiones de este informe.

## 6. Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-11 | Equipo QA | Primer informe (informe_consolidado_pruebas_M02.md) |
| 2.0 | 2026-10-12 | Equipo QA | Informe de cierre con corte al 2026-10-12: 105/113 aprobados (92.9 %); casos rechazados detallados en 4.A; casos bloqueados y sus dependencias en 4.C; estado del registro de incidencias en 4.D |

Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM |  |  |  |