PLAN DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Docente:

Ferley Medina Rojas

Presentado Por:

Equipo de QA

Universidad Surcolombiana

Neiva – Huila

2026

# 1. Objetivo y alcance

Estandarizar cómo un caso de prueba se mueve desde que se planea hasta que se entrega formalmente, y con qué criterios se certifica que un módulo:

puede pasar al siguiente eslabón del flujo (otro módulo de QA, un cierre de sprint, o el visto bueno del lider), y

queda formalmente entregado a Desarrollo con sus defectos documentados.

No reemplaza los informes de cierre por modulo, este documento es el método, esos informes son el resultado de aplicarlo.

# 2. Criterios de aceptación

## 2.1 Criterios de salida — QA certifica que el módulo puede avanzar

Un módulo está listo para pasar al siguiente equipo del flujo cuando se cumplen todas las condiciones:

| # | Criterio | Umbral |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porcentaje de casos con veredicto Aprobado sobre el total planeado | ≥ 85 % |
| 2 | Requisitos (RF) del módulo con al menos un caso ejecutado | 100 % (ningún RF en 0 %) |
| 3 | Defectos Crítico/Severo abiertos sin plan de mitigación aceptado por Desarrollo | 0 |
| 4 | Casos Rechazados o Bloqueados sin incidencia formal o justificación documentada | 0 |
| 5 | Casos con veredicto fijado a mano (declarados_sin_evidencia.csv) | ≤ 5 % del módulo |
| 6 | Informe consolidado del módulo redactado con la plantilla completa | Completo |

Si el 85 % no se alcanza, el informe no certifica el módulo como listo — documenta la brecha exacta, la causa (ambiente desactualizado, ejecución incompleta, defectos reales) y un plan de cierre. Una excepción al umbral solo la autoriza Coordinación, nunca QA por su cuenta, y debe quedar registrada en el control de versiones del informe.

## 2.2 Criterios de entrada — lo que Desarrollo/Implementación garantizan antes de que QA ejecute

QA no debe empezar a ejecutar un RF/módulo si falta alguno de estos puntos; si se ejecuta de todas formas, el hallazgo debe marcarse «pendiente de confirmar contra build actualizado».

Build desplegado en el ambiente TEST correspondiente, con la versión identificada (vX.Y.Z-rc.N o commit/rama exactos).

dev mergeado a test sin conflictos pendientes de resolver.

Migraciones de base de datos aplicadas y verificadas contra el esquema real.

Documentación Swagger/OpenAPI actualizada para los endpoints del RF a probar.

Commits de Desarrollo siguiendo CONTRIBUTING.md (tipo + scope), para trazabilidad commit ↔ CHANGELOG ↔ incidencia.

Cuentas y datos de prueba disponibles.

Ningún defecto Crítico conocido bloqueando el flujo principal sin aviso previo a QA.

## 2.3 Criterios de retorno — Desarrollo entrega una corrección a QA

Rama o PR de la corrección, referenciado en la incidencia.

Confirmación explícita de que la corrección ya está desplegada en TEST (no solo mergeada a dev).

Si aplica, prueba de regresión agregada al repo.

# 3. Flujo de trabajo de pruebas (nivel módulo)

- Planeación — consolidar el plan agrupado (TC-M0N-G01…G-NN) con RF, capa/herramienta, prioridad, responsable sugerido.

- Asignación — delegar el responsable real en asignaciones.csv; 0 casos «Sin asignar».

- Verificación de entrada — confirmar §2.2 antes de arrancar; si falta algo, se documenta como riesgo.

- Ejecución — un caso a la vez (ver §6).

- Seguimiento — panel QA (qa-dashboard/) como fuente única de verdad de estado/porcentajes.

- Cierre del RF — cuando todos sus casos quedan en estado terminal.

- Informe consolidado — aplicar §2.1; redactar informe consolidado de pruebas

- Entrega formal — firmas de QA / Desarrollo / Lider; el informe es el artefacto de entrega.

# 4. Herramientas de prueba

| Tipo de prueba | Herramienta | Cuándo se usa | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional / validación de contrato API | Postman + Newman (htmlextra) | Cualquier caso con contrato HTTP verificable (código, cuerpo, cabeceras) | .html en Resultados/ |
| Lógica interna, reintentos, fallos simulados | Pytest (+ pytest-html) | Reglas de negocio internas, mocks de dependencias caídas — nunca caídas reales sobre TEST compartido | .html (pytest-html) |
| Recorridos de interfaz (frontend) | Cypress | Flujos de UI, accesibilidad (cypress-axe), formularios | JSON propio (checkpoints) o mochawesome (HTML o log de consola) |
| Seguridad — OWASP API Top 10 / ASVS | Pytest + OWASP ZAP | BOLA, mass assignment, rate limiting, fuzzing, cabeceras, inventario de endpoints | pytest-html + hallazgos de ZAP referenciados |
| Rendimiento / carga | k6 | Rate limiting bajo ráfaga, payloads grandes, umbrales de tiempo de respuesta | Resumen JSON propio |
| Fuera del stack actual | Sniffer de red / cliente TLS-MQTT | Verificación de cifrado de canal (MQTT/LoRaWAN), TLS a bajo nivel | Se declara «FUERA DE STACK» explícitamente |
| Seguimiento y consolidación | Panel QA (qa-dashboard/) | Agregación automática de resultados, asignaciones, incidencias | — (herramienta de gestión) |

Convención de carpetas:

sgpmp-backend/tests/Test_Testing/Test_Modulo<N>/RF-XX/TC-M0<N>-G<n>/Resultados|RESULTADOS/

SGPMP-FRONT-END-PWA/testing/test_testing/Modulo<N>/RF-XX/TC-M0<N>-G<n>/RESULTADOS/

# 5. Prerrequisitos para trabajar con pruebas

Accesos: cuentas de prueba con roles/permisos sembrados para el RF a probar; URLs y credenciales de los ambientes TEST; acceso de lectura a los dos repos en rama test.

Entorno: Python 3 + Pytest; Node + Newman/Cypress; binario de k6. Para integración con PostgreSQL real: base exclusiva de pruebas (createdb pruebas + alembic upgrade head) — nunca contra la base de desarrollo; TEST_DATABASE_URL.

Convención de nomenclatura: casos agrupados TC-M0<N>-G<n>, carpeta RF-XX, carpeta vacía = .gitkeep.

Regla de no-daño al ambiente compartido: prohibido provocar caídas reales de BD, red o contenedores contra TEST. Se resuelve con mocks o un mecanismo de inyección de fallo controlado y reversible.

CONTRIBUTING.md: si un caso requiere un commit propio sobre dev/test, sigue el mismo formato de commits que Desarrollo.

# 6. Flujo de trabajo por Caso de prueba individual

- Tomar el caso asignado en Casos_Prueba.xlx y abrir su ficha en el plan consolidado.

- Revisar precondiciones, datos de prueba y valores límite antes de ejecutar.

- Ejecutar con la herramienta indicada en «Herramienta QA sugerida».

- Guardar el reporte crudo en la carpeta oficial del caso, sin renombrar ni convertir el formato.

- Verificar en el panel QA que el caso se leyó con el estado esperado. Si aparece no_reconocido o sin_datos habiendo evidencia real de ejecución, solicitar que se extienda el parser o declarar el veredicto manualmente, dejando registro de por qué se hizo a mano.

- Si el resultado es Aprobado, el caso queda cerrado.

- Si el resultado es Rechazado: primero descartar que sea un falso positivo de automatización. Si el fallo es real, registrar una incidencia formal con severidad, categoría, equipo responsable y fecha límite (§7), y notificar al equipo correspondiente.

- Si el resultado es Bloqueado, documentar la causa y clasificar si corresponde a un defecto funcional confirmado o a una limitación de ambiente/testabilidad.

- Tras la corrección de Desarrollo, reejecutar el caso. Si pasa, se marca Aprobado y la incidencia queda referenciada como corregida; ninguna incidencia se cierra sin retest.

- Cierre del módulo: con todos los casos en estado terminal, redactar el informe consolidado.

# 7. SLA de incidencias por severidad

| Severidad | Tiempo máximo de solución | Umbral de clasificacion |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 4 horas (mismo día) | Bloquea por completo una funcion esencial del sistema (autenticacion, registro/gestion de datos zootecnicos, monitoreo IoT en tiempo real) o el ambiente TEST/produccion no responde, sin ninguna alternativa disponible. Incluye perdida/corrupcion de datos y brechas de seguridad. |
| Severo | 1 día hábil | Una funcion importante falla o se compromete la seguridad/integridad de los datos, pero existe una alternativa razonable para seguir operando (ej. un administrador puede resolverlo manualmente). |
| Medio | 2 días hábiles | El error afecta la funcionalidad de forma parcial o en casos especificos, con impacto limitado y una alternativa clara disponible. |
| Bajo (propuesto) | 5 días hábiles o próxima iteración | Problema cosmetico, de usabilidad o de accesibilidad que no bloquea el uso del sistema. |

# 8. Categorías de defecto y equipo responsable

| Categoría | Significado | Equipo responsable típico |
| --- | --- | --- |
| FLUJO | La lógica de negocio no sigue la secuencia o regla del RF | Desarrollo |
| HTTP_COM | El código HTTP no corresponde al definido por el RF | Desarrollo |
| INFRAESTRUC | Falla un componente externo (BD, SMTP, colas), no la lógica de negocio | Implementación (TEST) o Despliegue (producción) |
| Unicidad | Falta una restricción de unicidad/duplicado esperada | Desarrollo (+ DBA si requiere migración) |
| Funcional / Paginación | Defectos de listados/paginación (orden, duplicados en el borde) | Desarrollo |
| Capacidad de prueba / Testability | QA no puede verificar el criterio con las herramientas/accesos actuales | Desarrollo (mecanismo) + Implementación (habilitarlo) |
| Seguridad (OWASP APIx / ASVS Vx) | Hallazgo de seguridad clasificado | Desarrollo; Alta severidad si hay exposición de datos entre usuarios/fincas (BOLA) |

# 9. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| QA | Ejecutar los casos, guardar evidencia en formato reconocido, clasificar y formalizar incidencias, mantener los CSV, redactar y firmar el informe de cierre |
| Desarrollo | Corregir defectos de producto, seguir CONTRIBUTING.md, avisar cambios de contrato/RF, entregar mecanismos de testabilidad cuando QA los solicite |
| Implementación / DevOps | Mantener TEST desplegado y sincronizado con dev, aplicar migraciones, habilitar en TEST los mecanismos que Desarrollo entregue |
| PM | Recibir el informe de cierre, decidir excepciones al umbral del 85 %, priorizar entre módulos |