# Documento de entrega — Módulo 9 (Configuración) al equipo de Despliegue — v2.0

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulo | M09 — Configuración (src/configuration/) |
| Alcance | RF-15 a RF-32 (18 requisitos) |
| Fecha de corte | 2026-10-12 |
| Fuente | informe_consolidado_pruebas_M09_v2.0.md (v2.0, 2026-10-12) y panel QA (tabla «Todos los casos de prueba») |
| Ambiente de prueba | Backend TEST (https://api.inmero.co/back-sigab-test) |
| Emite | Equipo QA |
| Destino | Equipo de Despliegue |

## 1. Resumen

| Indicador | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Casos | 150 | 100 % |
| Aprobados | 146 | 97.3 % |
| Rechazados | 4 | 2.7 % |
| Pendientes | 0 | 0.0 % |

## 2. Verificación de criterios de cierre de módulo

Por decisión de QA, esta entrega no evalúa tres criterios del plan (§2.1): #3 defectos Crítico/Severo abiertos sin plan de mitigación, #4 casos rechazados sin incidencia formal y #5 casos con veredicto fijado a mano. Los casos rechazados se entregan clasificados con severidad Medio.

| # | Criterio | Umbral | Resultado | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casos con veredicto Aprobado | ≥ 85 % | 146/150 = 97.3 % | ✅ |
| 2 | RF con al menos un caso ejecutado | 100 % | 18/18 | ✅ |
| 3 | Informe consolidado con la plantilla completa | Completo | informe_consolidado_pruebas_M09_v2.0.md redactado (pendiente de firmas) | ✅ (firmas pendientes) |

Con los criterios evaluados (umbral de aprobación, cobertura de RF e informe consolidado) el módulo cumple. Queda pendiente la firma de la entrega. Los 4 casos rechazados se entregan a Desarrollo como deuda conocida (sección 3), clasificados con severidad Medio por decisión de QA.

## 3. Casos rechazados

| TC | RF | Resultado | Motivo | Incidencia asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G062 | RF-22 | 9/11 | Reintento del 12-oct: 9 de 11 comprobaciones pasan; el resto queda bloqueado porque POST /configuracion/dispositivos-iot/{id}/sensores responde 500 en TEST y no se puede crear el sensor que usan los pasos siguientes (INC-M09-NN-SENSORES-500) | INC-M09-NN-G62 (Abierto) |
| G111 | RF-31 | 11/12 | La prueba v2.0 exige 404 para una plantilla asociada a una especie inactiva y el backend responde 422; la especificación de RF-31 no fija el código HTTP (por decidir) | INC-M09-77-G111 (Abierto) |
| G130 | RF-24 | 35/37 | El nombre G130 agrupa tres carpetas (RF-16, RF-21, RF-24). El caso de RF-16 pasa completo en la ejecución del 12-oct (16/16). El de RF-24 queda bloqueado: un sensor inexistente (ID 999999) responde 422 y la prueba espera 404; la decisión 404 contra 422 está pendiente con Desarrollo (INC-M09-73-G130) | INC-M09-G130 (Abierto); INC-M09-73-G130 (Cerrado) |
| G133 | RF-22 | 6/8 | Reintento del 12-oct: bloqueado; el mismo 500 en POST …/dispositivos-iot/{id}/sensores impide crear el sensor que el caso necesita, y el sensor inexistente responde 422 donde la prueba espera 404 (INC-M09-NN-SENSORES-500, INC-M09-NN-G133) | INC-M09-NN-G133 (Abierto) |

### Casos bloqueados y dependencias

G062 y G133 (RF-22): el alta de sensores (POST /configuracion/dispositivos-iot/{id}/sensores) responde 500 en TEST. Sin ese alta no se puede crear el sensor que usan las comprobaciones siguientes, así que no se pueden ejecutar los demás pasos de ambos casos. Se registró la incidencia INC-M09-NN-SENSORES-500.

G130 (RF-24): la parte de RF-16 pasa completa. El sub-caso de RF-24 queda a la espera de decidir si un sensor inexistente debe responder 404 o 422 (INC-M09-73-G130).

G111 (RF-31): la especificación no fija el código HTTP (404 o 422) para una plantilla asociada a una especie inactiva; la prueba se ajusta cuando Desarrollo lo defina.

Las operaciones que dependen de elementos de otros componentes (Gateway Edge para umbrales, operación VISION de calibración) ya se validaron en las reevaluaciones del 8 y 10 de octubre y no quedan bloqueadas.

## 4. Estado por requisito (insumo para el manual de usuario)

| RF | Función | Casos | Aprobados | Rechazados | Observación para el manual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | Catálogo de especies productivas | 10 | 10 | 0 | Sin creación sin conexión; grupo_manejo no implementado |
| RF-16 | Etapas productivas y patologías por especie | 11 | 11 | 0 | El modal "Nueva métrica" aún no expone tipo_dato ni rangos |
| RF-17 | Umbrales de monitoreo y niveles de alerta | 11 | 11 | 0 | La propagación de umbrales al Gateway Edge se confirmó con ACK real en la reevaluación V5 (8-oct); observaciones: tiempo de respuesta y conservación en campo inferida |
| RF-18 | Parámetros operativos del sistema | 7 | 7 | 0 | Documentar completo |
| RF-19 | Datos de la finca | 8 | 8 | 0 | Documentar completo |
| RF-20 | Infraestructura productiva | 7 | 7 | 0 | Defectos reportados en registro/edición de áreas |
| RF-21 | Dispositivos IoT | 9 | 9 | 0 | Documentar completo |
| RF-22 | Asociación de sensores a estructuras | 9 | 7 | 2 | Documentar con limitaciones: alcance entre fincas y reasignación |
| RF-23 | Configuración remota de dispositivos IoT | 12 | 12 | 0 | El campo protocolo se ignora |
| RF-24 | Calibración de dispositivos IoT | 13 | 12 | 1 | La modalidad VISION y los mensajes del flujo alterno se validaron en las reevaluaciones V2 del 10-oct; el caso abierto es G130 (ver sección 3) |
| RF-25 | Adaptación de interfaz operativa | 4 | 4 | 0 | Defecto de alcance por finca |
| RF-26 | Identidad visual del sistema | 5 | 5 | 0 | Defectos de aplicación inmediata de la identidad visual |
| RF-27 | Configuración visual (temas) | 5 | 5 | 0 | Documentar completo |
| RF-28 | Personalización del dashboard | 4 | 4 | 0 | Documentar completo |
| RF-29 | Idioma | 5 | 5 | 0 | Documentar completo |
| RF-30 | Plantillas de configuración | 8 | 8 | 0 | Documentar completo |
| RF-31 | Creación de plantilla | 8 | 7 | 1 | Documentar con limitaciones |
| RF-32 | Aplicación de plantilla | 14 | 14 | 0 | Documentar completo |

## 5. Decisión de liberación a `main`

Marque la opción que aplique y firme:

☐ Liberación certificada por QA — con los criterios evaluados cumplidos; requiere las firmas de esta entrega.

☐ Liberación con condiciones definidas por Coordinación: ________________________________________________

Si se autoriza, Despliegue puede programar el despliegue a main y el equipo de documentación puede iniciar el manual de usuario con las observaciones de la sección 4. Los RF marcados «con limitaciones» deben documentarse indicando la limitación conocida.

## 6. Firmas de entrega

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QA |  |  |  |
| Líder de Desarrollo |  |  |  |
| Coordinación / PM (excepción) |  |  |  |
| Equipo de Despliegue (recibido) |  |  |  |